## Slide 1
UMP ADVANCED | umpadvanced.ump.edu.my
EDUCATION FOR ALL, NO ONE LEFT BEHIND
LAPORAN KEMAJUAN INISIATIF BAHARU
BIL. 11
INISIATIF
JABATAN BERTANGGUNGJAWAB
STATUS SEHINGGA 10 FEBRUARI 2022
PENDIGITALAN
Jabatan Teknologi Maklumat dan Pengurusan Ilmu
a) Sistem ILMU
User Acceptance Test (UAT) telah diadakan pada 5 – 9 Februari 2022 bagi pemegang taruh IPS,JHEPA, PsPe dan pelajar UMP.
Pembentangan kepada JKPU akan diadakan pada 16 Februari 2022.
Final Accepatance Test (FAT) akan diadakan pada 14-15 Februari 2022.
Penyediaan Agreement akan dibuat pada akhir bulan Februari 2022.
Latihan akan diberikan pada bulan March dan April 2022 setelah Agreement dipersetujui.
ILMU+ akan selesai UAT pada bulan Februari dan FAT pada pertengahan bulan March 2022.
Agreement ILMU+ akan dibuat pada akhir March 2022.
Latihan ILMU+ akan dibuat pada bulan April 2022.

## Slide 2
UMP ADVANCED | umpadvanced.ump.edu.my
EDUCATION FOR ALL, NO ONE LEFT BEHIND
LAPORAN KEMAJUAN INISIATIF BAHARU
BIL. 11
INISIATIF
JABATAN BERTANGGUNGJAWAB
STATUS SEHINGGA 10 FEBRUARI 2022
PENDIGITALAN
Jabatan Teknologi Maklumat dan Pengurusan Ilmu
a) Sistem ILMU
Akademi ADAB
Proses enrollment pelajar ke dalam kursus modul yang terlibat.
Proses memasukkan markah pelajar ke dalam modul
Training penggunaan sistem.
Isu
Tiada paparan markah bagi e-certificate dan e-result.
Pelajar tidak boleh log masuk ke dalam ILMU.
Tindakan
Membetulkan tetapan bagi e-certificate dan e-result .
Muat naik markah ke dalam sistem ILMU, menyediakan user manual bagi pelajar sebagai rujukan dan bantuan teknikal

## Slide 3
UMP ADVANCED | umpadvanced.ump.edu.my
EDUCATION FOR ALL, NO ONE LEFT BEHIND
LAPORAN KEMAJUAN INISIATIF BAHARU
BIL. 11
INISIATIF
JABATAN BERTANGGUNGJAWAB
STATUS SEHINGGA 10 FEBRUARI 2022
PENDIGITALAN
Jabatan Teknologi Maklumat dan Pengurusan Ilmu
a) Admission (Tagyard)
Tagyard
Admin
Approve Attendace.
Modul Surat Tawaran
Modul Create Program
Modul Laporan
RK
Modul Pendaftaran Pelajar.
Modul Laporan
Pelajar
Modul Pendaftaran Pelajar.
Modul Surat Tawaran
Modul Daftar Program
Super Admin
Modul Pendaftaran Pelajar di dalam ILMU

## Slide 4
UMP ADVANCED | umpadvanced.ump.edu.my
EDUCATION FOR ALL, NO ONE LEFT BEHIND
LAPORAN KEMAJUAN INISIATIF BAHARU
BIL. 11
INISIATIF
JABATAN BERTANGGUNGJAWAB
STATUS SEHINGGA 10 FEBRUARI 2022
PENDIGITALAN
Jabatan Teknologi Maklumat dan Pengurusan Ilmu
a) Finance (Tagyard)
Finance
Admin
Modul Approve Attendance.
Modul Laporan
RK
Pelajar
Modul Invoice Pelajar.
Modul Laporan
Modul Pengiraan CGPA
Finance
Modul Invoice
Modul Laporan

## Slide 5
UMP ADVANCED | umpadvanced.ump.edu.my
EDUCATION FOR ALL, NO ONE LEFT BEHIND
JAN
FEB
MAR
APR
DEC
JUL
AUG
SEPT
OCT
MAY
JUN
NOV
PERIOD
TASKS
1st Quarter
2nd Quarter
3rd Quarter
4th Quarter
PEMINDAHAN TAGYARD (ADMISSION)
ADMIN
Create Program
Pendaftaran pelajar
Pelajar
Pendaftaran
RK
Surat Tawaran
PERANCANGAN E-PORTFOLIO
Laporan (dashboard)
Laporan
Surat tawaran

## Slide 6
UMP ADVANCED | umpadvanced.ump.edu.my
EDUCATION FOR ALL, NO ONE LEFT BEHIND
JAN
FEB
MAR
APR
DEC
JUL
AUG
SEPT
OCT
MAY
JUN
NOV
PERIOD
TASKS
1st Quarter
2nd Quarter
3rd Quarter
4th Quarter
PEMINDAHAN TAGYARD (ADMISSION)
ADMIN
Laporan
Invoice Pelajar
Finance
Invoice
Pelajar
Approve Attendance
PERANCANGAN E-PORTFOLIO
Laporan
Laporan
Pengiraan CGPA